**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Саянского района

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Агинское

21.04.2017 № 204-п

Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В связи с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, руководствуясь статьями 62,81 Устава Муниципального образования Саянский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно Приложения к настоящему постановлению.

2. Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район [www.adm-sayany.ru](http://www.adm-sayany.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района Д.В. Бабенко

Приложение

к постановлению администрации

от 21.04.2017 №204

**План мероприятий**

**подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства**

**к работе в осенне–зимний период**

**2017-2018 в Саянском районе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименоваие  Предприятия,  объекта | | Содержание  мероприятия | Стоимость  выполнения  работ  тыс. руб | Срок  выполнения | Ответственный  исполнитель |
| **МУП «Теплоком»** | | | | | | |
| 1 | Котельная  с. Ср. Агинка | | Очистка котла от нагара и сажи S=30м2;  побелка, окраска, помещений  котельнойS=96 м2;  вывоз породы и шлака.  замена задвижек;  ремонт котла. | 43,2 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 2 | Котельная с. Кулижниково | | Очистка котла от нагара и сажи S=60м2;  побелка, окраска, помещений  котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  ремонт циклонов;  ревизия задвижок. | 40,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 3 | Котельная  с. Б-Арбай | | Очистка котла от нагара и сажи S=88м2;  побелка, Окраска, помещений котельной S=110 м2;  вывоз породы и шлака;  ремон вытяжного борова;  ревизия задвижок. | 50,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 4 | Котельная  с. Малиновка | | Ремонт котла S=40м2;  побелка, окраска, помещений котельной S=150 м2;  вывоз породы и шлака;  замена труб на входе к котельной;  ремонт котла. | 87,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 5 | Котельная  с. Вознесенка | | Побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  замена насоса. | 44,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 6 | Котельная  п. Орье | | Очистка котла от нагара и сажи S=30м2;  побелка, Окраска, помещений котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  заливка полов цементом 20м2;  ремонт котла. | 73,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 7 | Котельная  п. Тугач | | Побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  ремонт ограды вокруг зольной ямы. | 61,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 8 | Котельная  с. Гладково | | Очистка котла от нагара и сажи S=60м2;  побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  замена колосников. | 61,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 9 | Котельная  с. Нагорное | | Очистка котла от нагара и сажи S=80м2;  побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  ревизия задвижек. | 45,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| 10 | Котельная  с. Межово | | Очистка котла от нагара и сажи S=60м2;  побелка, окраска, помещений котельной S=100 м2;  вывоз породы и шлака;  замена дымонасоса. | 73,0 | До 31.08.2017 | Пасюков В.В. |
| **ООО «Агрокомплект»** | | | | | | |
| 11 | Котельная  КрайДЭО | | Очистка котла от нагара и сажи боровов и дымоходов;  замена задвижек Ду 100-6 шт, Ду 80-2 шт, установка вентилей Ду 32-2шт.;  побелка, покраска помещения;  промывка котлов раствором соляной килоты;  ревизия вентилей Ду 50-10, Ду 32-2 шт. | 430,481 | До 31.08.2017 | Плесовских Д.А. |
| 12 | Котельная  Тинская | | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов;  ревизия вентилей Ду 50-4шт, Ду 32-2 шт., замена вентиля Ду 32-2 шт.;  побелка, покраска помещения;  замена задвижек Ду 80-2 шт;  вывоз золы и шлака 40 м3. | 49,523 | До 31.08.2017 | Плесовских Д.А. |
| **МУП УК ЖКХ «Агинское»** | | | | | | |
| 13 | БМК (блочно-модульная котельная) | Котел№1-частичная замена обмуровки котла, замена золоприемника, замена экрана на топочной дверце, замена подшипников на эксцентрике виброрешотки, ревизия насосов с частичной заменой подшипников, ремонт циклонов, ремонт улитки дымососа, рестоврация шнека подачи угля, ревизия редукторов с заменой масла, сальников, ревизия дутья, ревизия рессор, пальцев на виброрешотке.  Котел №2- частичная замена обмуровки котла, замена золоприемника, замена экрана на топочной дверце, замена подшипников на эксцентрике виброрешотки, ревизия насосов с частичной заменой подшипников, ремонт циклонов, ремонт улитки дымососа, рестоврация шнека подачи угля, ревизия редукторов с заменой масла, сальников, ревизия дутья, ревизия рессор, пальцев на виброрешотке.  Котел №2- частичная замена обмуровки котла, замена золоприемника, замена экрана на топочной дверце, замена подшипников на эксцентрике виброрешотки, ревизия насосов с частичной заменой подшипников, ремонт циклонов, ремонт улитки дымососа, рестоврация шнека подачи угля, ревизия редукторов с заменой масла, сальников, ревизия дутья, ревизия рессор, пальцев на виброрешотке.  Дробилка-реставрация шнека, ревизия редуктора, замена масла.  Элеватор углеподачи-ремонт ковшей, частичная замена, ревизия редуктора, замена масла.  Шлакоудаление- ревизия редуктора, замена масла, замена подшипников,частичная замена цепи,ремонт ковшей;  Угольный склад-ремонт ворот-2 шт.  Замена затворов запорной арматуры Ду-40-14 шт.,Ду-50-8 шт, Ду-150-20 шт, трехходовый кран-ду-15-20шт, кран шар. Ду15-10шт.  Замена манометров Дн-0,5-мп-3у-54 шт, Тм-5 электр-12 шт, тмтб-3-12 шт.  Клапан предохранительный – замена КПП 495/496-2шт.;  Температурные датчики - замена ТМТ-15-2-10 шт., ТПТ-15-2 5ОП-10 шт. | | 499,179 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| 14 | Тепловые сети | Ремонт крышек на колодцах с заменой;  ревизия запорной арматуры с частичной заменой. | | 70,0 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| 15 | Водоснабжение  с. Агинское | Водозаборные сооружения.  Замена запорной арматуры Ду-100мм-10шт, ду-80мм-6шт; устройство колодца ду-1500мм;  замена насоса ЭЦВ-6-16-11.  Водопроводные сети.  Замена по ул. Заводская (метеостанция) L-80м;  Замена запорной арматуры:  Ду-100м –10 шт.,  Ду–80мм-6шт., Ду-50мм-6 шт.;  Замена винтелей: Ду-50мм-15 шт., Ду-40мм-15 шт.,Ду 32мм-20 шт.,Ду-25мм-20 шт.. Ду-20мм-40 шт., Ду- 15мм-60 шт.  Водозаборные колонки.  Установка колонки –L-4 м-4 шт.  Водозаборные башни.  Замена насоса ЭЦВ-6-10-110 на ул. Есенина. | | 365,0 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| 16 | КНС ул. Южная, КНС Школы, Коллектор | Ул.40 лет Победы - промывка коллекторных колодцев;  ул. Лесная - промывка коллекторных колодцев.  Коллектор - промывка и прочистка коллекторных колодцев, ремонт крышек колодцев;  КНС Южная - ревизия задвижек д 100 мм;  КНС Школы – замена рукавов всасывающих д125,100,  реконструкция станции перекачки, ограждение территории . | | 47,77 | До 31.08.2017 | Журавлев О.И. |
| **ООО «Саянтеплоресурс»** | | | | | | |
| 17 | Котельная  «Школа №1 | | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;  ремонт обмуровки котлов;  побелка, окраска помещения котельной;  Замена 3-х водогрейных котлов №3,4,5. | 2256,4 | До 31.08.2017. | Мельников В.Г. |
| 18 | Котельная «ЦРБ большая» | | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;  ремонт обмуровки котлов;  побелка, окраска помещения котельной;  замена участка тепловой сети ул. Красноармейская – жд. ул. Аэродромная 40м. | 656,2 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 19 | Котельная «пос. Ветеран» | | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;  побелка, окраска помещения котельной;  утепление наружных тепловых сетей. | 50,2 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 20 | Котельная  «МПМК» | | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;  побелка, окраска помещения котельной;  замена участка наружных тепловых сетей (ул.Юности)от ТК без маркировки до ТК 56 -52м. | 738,1 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 21 | Котельная  «с. Унер» | | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;  побелка, окраска помещения котельной;  замена участка наружных тепловых сетей от ТК96 до ТК97 - 40м. | 731,1 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| 22 | Очистные сооружения с.Агинское | | Промывка напорных коллекторов ду 76 мм;  очистка иловых ям;  ремонт основания иловых ям;  ревизия насосного оборудования;  окраска помещений, трубопроводов. | 75,0 | До 31.08.2017 | Мельников В.Г. |
| **ООО «Агинское масло»** | | | | | | |
| 23 | Котельная ООО «Агинское масло» | | Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов;  ремонт обмуровки котлов;  побелка, окраска помещения котельной;  замена участка тепловых сетей в помещении котельной 22м. | 127,0 | До 31.08.2017 | Ериженко О.В. |

**Всего по району: 6673,2 тыс. руб.**

В том числе средства предприятий: **6598,2 тыс. руб.**

В том числе:

МУП УК ЖКХ «Агинское» 981,9 тыс.руб.

МУП «Теплоком» 577,2 тыс.руб.

ООО «Агрокомплект» 480,0 тыс.руб.

ООО «Саянтеплоресурс» 4507,00 тыс. руб.

ООО «Агинское масло» 127,0 тыс. руб.