АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

30.04.2020                                                                              №210-п

Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В связи  с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний  период 2020-2021 годов, руководствуясь статьями 62,81 Устава Саянского муниципального  района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Организационно-правовому отделу администрации Саянского района разместить настоящее постановление  на официальном веб-сайте муниципального образования Саянский район www.adm-sayany.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы района по ЖКХ, строительству и лесной отрасли (Гребнев В.В.).

4.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                                                     И.В. Данилин

Приложение  к постановлению

администрации Саянского района

от 30.04.2020 №210-п

План  мероприятий

подготовки  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства

к работе в осенне–зимний период 2020-2021 годов  в Саянском районе

| № п/п | Наименоваие Предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Стоимость выполнения работ тыс. руб | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоком» |
| 1 | Котельная с. Средняя Агинка | 1) Капитальный ремонт одного котла; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=96 м2; 3) Ревизия дымососа, замена колосников; 4) Ревизия насосного оборудования, запорной арматуры и эл. двигателей. Итого по котельной | 300 15 30 345 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Кулижниково | 1) Капитальный ремонт одного котла; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Ремонт циклонов; 4) Ревизия задвижек; 5) Техническое обслуживание насосного оборудования; 6) Техническое обслуживание дымососа и эл. Двигателя Итого по котельной | 90 15 30 30 30 195 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Большой Арбай | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=88м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=110 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена колосников; 5) Ревизия задвижек; 6) Капитальный ремонт одного котла; 7) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателей. Итого по котельной | 30 15 10 25 20 300 400 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Малиновка | 1) Капитальный ремонт одного котла; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=150 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Ремонт насоса; 5) Техническое обслуживание запорной арматуры и эл. двигателя. Итого по котельной | 300 15 10 20 20 365 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Вознесенка | 1) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 2) Вывоз породы и шлака; 3) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателей; 4) Ревизия дымососа. Итого по котельной | 15 10 25 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная п. Орье | 1) Капитальный ремонт одного котла; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена колосников; 5) Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования и эл. двигателя. Итого по котельной | 300 15 10 25 350 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная п. Тугач | 1) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 2) Вывоз породы и шлака; 3) Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования и эл. двигателя. Итого по котельной | 15 10 25 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Гладково | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=60м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Замена колосников; 5) Замена запорной арматуры; 6) Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования и эл. двигателя. Итого по котельной | 30 15 10 25 20 100 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Нагорное | 1) Капитальный ремонт двух котлов; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Ревизия задвижек; 5) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателя; 6) Замена участка тепловой сети котельная – детский сад, котельная – клуб. Итого по котельной | 600 15 10 2300,00 2925,00 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
|  | Котельная с. Межово | 1) Очистка котла от нагара и сажи S=60 м2; 2) Побелка, покраска помещений котельной S=100 м2; 3) Вывоз породы и шлака; 4) Ревизия насосного оборудования и эл. двигателя; 5) Замена участка тепловой сети от ТК1 до ТК5 Итого по котельной | 30 15 10 3 100,00 3155,00 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Подоляк Т.Т. |
| ООО «Агрокомплект» |
| 2 | Котельная КрайДЭО | 1) Замена ТС ул. Дорожников 98 м.; 2) Монтаж вентилей фланцевых Ду50 6 шт.; 3) Монтаж вентилей фланцевых Ду 50- 8 шт Монтаж вентилей фланцевых Ду32 8 шт.; 4) Побелка, покраска помещения; 5) Изготовление металлического ограждения 1,5*18 м.; 6) Устройство зольной ямы 100 м3.; 7) Монтаж колодцев ЖБИ 7 шт.; 8) Установка люков песчано-пластиковых 7 шт.; 9) Установка крышек ЖБИ 7 шт. | 600,00 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Плесовских Д.А. |
|  | Котельная Тинская | 1) Замена котла; 2) Замена насоса КМ 65-50-160; 3) Побелка, покраска помещений котельной; 4) Промывка котлов раствором соляной кислоты; 5) вывоз золы и шлака 30м3. | 300,00 100,00 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Плесовских Д.А. |
| ООО «Дом Сервис» |
| 3 | БМК (блочно-модульная котельная) | Котел№1 1) Замена обмуровки котла; 2) замена золоприемника; 3) ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) замена рессор, тяг, пальцев; 5) замена запорной арматуры; 6) замена РВД; 7) замена редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) замена манометров; 9) ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) прочистка газоходов котла, циклона. Котел №2 1) замена обмуровки котла; 2) замена золоприемника; 3) ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) замена рессор, тяг, пальцев; 5) замена запорной арматуры; 6) замена РВД; 7) ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) замена манометров; 9) ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) прочистка газоходов котла, циклона. Котел №3 1) Замена обмуровки котла; 2) замена золоприемника; 3) ревизия электрооборудования с частичной заменой; 4) замена рессор, тяг, пальцев; 5) замена запорной арматуры; 6) замена РВД; 7) ревизия редукторов шнека подачи угля с заменой масла, подшипников; 8) замена манометров; 9) ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 10) прочистка газоходов котла, циклона. Элеватор углеподачи Замена ковшей и цепи Золоудаление Замена ковшей и цепи Замена подводки первичного дутья Тепловые сети Ревизия запорной арматуры с частичной заменой. | 2500,00 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Серко В.А. |
| ООО «Саянтеплоресурс» |
| 4 | Котельная «Школа №1 | 1. Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2. ремонт обмуровки котлов; 3. ремонт помещения котельной; 4. ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 5. замена клапанов обратных - 4шт.; 6. замена затворов дисковых поворотных-6 шт.; 7. ревизия запорной арматуры; 8. замена участка тепловых сетей от УТ 7 до жилого дома по ул. Спортивная 15 L=35; 9. замена участка тепловых сетей от УТ 7 до жилого дома по ул. Парковая 25А1 L=26. 10. установка ХВО АСДР «Комплексон». | 589,8 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «ЦРБ большая» | 1. Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2. Замена трубных блоков конвективной части 3-х водогрейных котлов; 3. замена колосников 20шт; 4. ремонт обмуровки котлов; 5. ремонт помещения котельной; 6. ревизия насосного оборудования; 7. замена затворов дисковых поворотных-14 шт.; 8. замена клапанов обратных - 4шт.; 9. Замена участка наружных тепловых сетей от ТК67 до жилого дома Энергетиков 2. 10. установка ХВО АСДР «Комплексон». | 788,00 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «пос. Ветеран» | 1. Замена внутренних трубопроводов котельной; 2. очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 3. ремонт помещения котельной; 4. ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 5. ревизия запорной арматуры, с частичной заменой; 6. установка ХВО АСДР «Комплексон». | 177,8 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «МПМК» | 1. Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2. ремонт обмуровки котлов; 3. замена колосников 18 шт; 4. ремонт помещения котельной; 5. ревизия насосного оборудования с частичной заменой подшипников; 6. замена затворов дисковых поворотных 7шт; 7. установка ХВО АСДР «Комплексон». | 282,4 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Мельников В.Г. |
|  | Котельная «с. Унер» | 1. Очистка котлов от нагара и сажи, чистка дымоходов; 2. замена водогрейного котла №2; 3. замена дымохода водогрейного котла №1; 4. ремонт помещения котельной; 5. замена участка тепловых сетей от ТК 86 до ТК 88; 6. установка ХВО АСДР «Комплексон». | 1159,8 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Мельников В.Г. |
| 5 | Котельная ООО «Агинское масло» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Очистка золонакопителя. | 50,0 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Пимашков Н.О. |
| 6 | Котельная КГБУ СО «Специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Саянский» | 1) Очистка котлов от нагара и сажи, чистка боровов и дымоходов; 2) Побелка, покраска помещения котельной; 3) Вывоз породы и шлака. | 20,0 10,0 15,0 | июнь – август 2020, не позднее 31.08.2020 | Конькова С.Н. |

Всего по району:                                          14 477,80     тыс. руб.

В том числе средства предприятий:             6 977,80     тыс. руб.

В том числе:

ООО «Дом Сервис»                                      2 500,00      тыс.руб.

МУП «Теплоком»                                            685,00      тыс.руб.

ООО «Агрокомплект»                                     700,00      тыс.руб.

ООО «Саянтеплоресурс»                             2 997,80      тыс. руб.

Котельная ООО «Агинское масло»                  50,00      тыс. руб.

Котельная КГБУ СО «Специальный                 45,00       тыс. руб.

дом-интернат для граждан пожилого

возраста и инвалидов «Саянский»