АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

18.06.2014                                                                № 518-п

«О внесении изменений в постановление

администрации района № 499-п  от 05.06.2014г.

«Об утверждении плана мероприятий подготовки

объектов жилищно-коммунального хозяйства к

работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.»

В соответствии с Федеральным Законом  «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ, в связи со сменой обслуживающей теплоснабжающей организацией «школьных котельных», руководствуясь ст.62,81 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации района № 499-п от 05.06.2014г. «Об утверждении плана мероприятий подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.г.» приложение №1 к постановлению администрации района изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Организационно-правовому отделу опубликовать данное постановление на официальном веб-сайте Саянского района.

3. Контроль   за      исполнением   настоящего   постановления     возложить   на          начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи (Черных О.Л.).

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации  района                                                             Т.Т. Подоляк

Приложение №1

к постановлению администрации

от 18.06.2014 № 518-п

План мероприятий

подготовки объектов жилищного – коммунального хозяйства

к работе в осенне – зимний период

2014 -2015 гг. в Саянском районе.

| № п/п | Наименования предприятия, объекта | Содержание мероприятия | Стоимость выполнения работ тыс. руб. | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУП УК ЖКХ «Агинское» |
| 1. | БМК (блочно- модульная котельная) Котельная БМК | Котел №1 - ремонт виброрешетки, обмуровка топки, замена запорной арматуры, замена бункера приема шлака удаления, ремонт электрощетка Котел №2 - ремонт виброрешетки, обмуровка топки, замена запорной арматуры, замена бункера приема шлака удаления, ремонт электрощетка Котел №3 - ремонт виброрешетки, обмуровка топки, замена запорной арматуры, замена бункера приема шлака удаления, ремонт электрощетка Замена масла в редукторах, прочистка циклонов, ревизия запорной арматуры, замена вентилятора, ремонт освещения, ревизия электро двигателей, ревизия электро щетов, ремонт фундамента и замена анкеров | 59.83 59.83 59.83 86.00 | До 01.09.2014 До 01.09.2014 До 01.09.2014 До 01.09.2014 | Третьяков В.Н. |
| 2. | Тепловые сети | Ревизия запорной арматуры; ремонт крышек колодцев; замена задвижек д.100мм – 10шт. д. 80мм – 10шт. д.50мм – 10шт.; замена вентилей – д.50;40;32;25;20. – 10шт. | 172.383 | До 01.09.2014 | . Третьяков В.Н. |
| 3. | Водоснабжение | Водозаборные сооружения – ревизия запорной арматуры с частичной заменой, ревизия насосного оборудования с заменой подшипников. Водобашни: Веселая, Павловка, ПМК-33, Энергетиков (лесхоз), Есенина, ПМК-16, Льнозавод, Вятка – устройство ограждения скважин 96м. Ул. Мелиоративная № 14 – установка водозаборной колонки. Водопроводные сети – ремонт колодцев, ревизия запорной арматуры с заменой. | 70.00 | До 01.09.2014 | Третьяков В.Н. |
| МУП «Теплоком» |
| 1. | Котельная Ср. Агинской СОШ | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Замена 6 термометров, 6 манометров. Замена задвижки Ø50-2 шт. Побелка, покраска помещения котельной. Ремонт зольника. Замена колосников 7 шт. Замена сетевого насоса № 1. Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом. | 148,672 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 2. | Котельная Кулижниковской СОШ | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Очистка от накипи экранных и коллекторных труб. Остекление окон 2 м2. Замена задвижек Ду80-2 шт. Замена вентилей Ду50-4 шт. Побелка, покраска помещения котельной. Заливка полов в помещении котельной. Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 100 м3 | 491,869 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 3 | Котельная Б.Арбайской СОШ | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Очистка от накипи экранных и коллекторных труб. Ремонт обмуровки котлов № 2,3 Замена 6 термометров, 6 манометров. Замена ТС с Ду57 на Ду76 34 м. Текущий ремонт сетевого насоса. Замена сетевого насоса № 1 Ремонт зольника. Изготовление дверной коробки размерами 184 см*94 см. Замена колосников 7 шт. Побелка, покраска помещения котельной. Замена покрытия пола в комнате отдыха. Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 50 м3 Замена колосников 10 шт. | 280,122 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 4 | Котельная Малиновской СОШ | Очистка от нагара и сажи. Ремонт крышек дымоходов. Замена дымососа. Капитальный ремонт котла №1 Замена сетевого насоса № 1 Замена колосников 7 шт. Побелка, покраска помещения котельной. Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 100 м3 | 272,225 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 5 | Котельная Вознесенской СОШ | Замена 4 термометров, 4 манометров. Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Очистка от накипи экранных и коллекторных труб. Замена вентилей Ду 15-50 13 шт. Замена сетевого насоса № 1 Замена колосников 15 шт. Ремонт дымовой трубы Ревизия предохранительных клапанов Отсыпка подъездных путей Ремонт обмуровки котлов Ремонт ТС 40 м Побелка, покраска помещения котельной | 431,932 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 6 | Котельная Орьевской СОШ | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов, заливка основания котла цементным раствором. Очистка от накипи экранных и коллекторных труб. Ремонт обмуровки котла №1 Замена вентилей Ду50-6 шт., Ду25-1 шт. Текущий ремонт сетевого насоса. Замена дымовой трубы. Побелка, покраска помещения котельной. Замена сетевого насоса №1 Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 60 м3 | 440,973 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 7 | Котельная Тугачинской СОШ | Замена колосников 6 шт. Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Замена 4 термометров, 4 манометров. Замена запорной арматуры. Текущий ремонт сетевого насоса Замена сетевого насоса №1 Побелка, покраска помещения котельной. Заливка полов в помещении котельной. Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 100 м3 Ремонт крыши 86,32 м2 | 184,322 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 8 | Котельная Гладковской СОШ | Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Замена задвижек Ду 100 на Ду80 – 4 шт. Текущий ремонт сетевого насоса Побелка, покраска помещения котельной. Заливка полов в помещении котельной. Замена сетевого насоса №1 Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 100 м3 | 164,873 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 9 | Котельная Нагорновской СОШ | Замена колосников 4 шт. Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Замена 6 термометров, 6 манометров. Текущий ремонт сетевого насоса Замена сетевого насоса №1 Побелка, покраска помещения котельной. Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 70 м3 Ремонт зольника 15м2 | 122,317 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| 10 | Котельная Межовской СОШ | Текущий ремонт сетевого насоса Устройство фундамента под дымососы Устройство дополнительного дымохода Замена дымососа Заливка полов в помещении котельной Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 120 м3 Побелка, покраска помещения котельной. | 223,418 | До 01.09.2014 | Пасюков В.В. |
| ООО «Агрокомплект» |
| 11 | Котельная Край ДЭО | Текущий ремонт сетевого насоса Замена котлов № 1,2 Замена дымососа Устройство дымохода от котлов до дымовой трубы Установка резервного дымососа Заливка полов в помещении котельной Вывозка породы и шлака 10 м3 Побелка, покраска помещения котельной. | 1151,157 | До 01.09.2014 | Плесовских Д.А. |
| 12 | Котельная ЦРБ | Замена насосов 2 шт. Очистка от нагара и сажи боровов и дымоходов. Ремонт крышек дымоходов. Замена задвижек Ду 100-1, Ду80 – 2 шт. Устройство дополнительного дымохода от котлов до дымовой трубы Замена дымовой трубы с увеличением диаметра до 800 мм Заливка полов в помещении котельной Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 140 м3 Замена колосников 42 шт. Изготовление зольника Ремонт обмуровки 4,5 м3 Побелка, покраска помещения котельной. | 1493,134 | До 01.09.2014 | Плесовских Д.А. |
| 13 | Котельная Школы №1 | Ремонт зольника Замена сетевого насоса №1 и №2 Замена задвижек Ду80-8, Ду100-2, Ду150-2, вентиля Ду50-2 Капитальный ремонт котла № 4 Побелка, покраска помещения котельной. Заливка полов в помещении котельной Погрузка породы и шлака с последующим вывозом автотранспортом 30 м3 | 470,057 | До 01.09.2014 | Плесовских Д.А. |
| 14 | Котельная Тинская | Ремонт котла Устройство бытовой комнаты Установка резервного насоса Заливка полов в помещении котельной Вывозка породы и шлака 50 м3 Побелка, покраска помещения котельной. | 41,931 | До 01.09.2014 | Плесовских Д.А. |

Всего  по  району :                         10672,9   тыс.  руб.

в  том  числе,

субсидия  краевого  бюджета       4200,0    тыс. руб.

средства  местного  бюджета           48,0    тыс. руб.

средства  предприятий:                   6424,9  тыс. руб.

в том числе:

МУП УК ЖКХ «Агинское»            507,9 тыс. руб.

МУП «Теплоком»                          2760,7 тыс.руб.

ООО «Агрокомплект»                   3156,3 тыс. руб.